EJECUCIÓN MATERIAL  DE UNA CARRETERA

PROYECTO  DE

CONSTRUCCIÓN

TOMA DE DATOS TIPOGRÁFICOS

REPLANTEO

DESBROCE DEL TERRENO Y ELIMINACIÓN DE CUBIERTA VEGETAL

EXCAVACIÓN PARA EJECUTAR CAJEADO

DRENAJE

RELLENO DE SUELO ADECUADO O TOLERABLE

Densidad

Se comprueba si cumple  la compactación en base a la densidad y humedad

Humedad

RELLENO DE SUELO SELECCIONADO

Se comprueba si cumple  la compactación en base a la densidad y

RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL

EXTENDIDO DEL RIEGO DE IMPRIMACIÓN

EXTENDIDO DE CAPA DE BASE

M.B.C (Mezcla bituminosa en caliente)

COMPACTACIÓN

ENSAYOS LABORATORIO

EXTENDIDO DE RIEGO DE ADHERENCIA

Densidad

Humedad

EXTENDIDO DE CAPA INTERMEDIA M.BC

Densidad

Humedad

EXTENDIDO DE RIEGO DE ADHERENCIA

COMPACTACIÓN

ENSAYOS LABORATORIO

COMPACTACIÓN

ENSAYOS LABORATORIO

COMPACTACIÓN

COMPACTACIÓN

ENSAYOS LABORATORIO

EXTENDIDO CAPA DE RODADURA

COMPACTACIÓN

NOTA: SE HA ELABORADO EL PRESENTE MAPA CONCEPTUAL, SOBRE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE UNA CARRETERA.

QUE DUDA CABE ,QUE LOS CONCEPTOS HAN SIDO SIMPLIFICADOS Y EN SU CASO A VECES OMITIDOS PARA SIMPLIFICAR.

HABRÍA QUE MENCIONAR QUE CUANDO SE HACE REFERENCIA A “COMPACTACIÓN  ENSAYOS DE LABORATORIO”, HABRÍA QUE ESPECIFICAR SI ES APTO O NO APTO, SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS, PARA PODER PASAR AL SIGUIENTE CONCEPTO .